[image: image1.jpg]



Zoologická zahrada HL. M. pRAHY ( U Trojského zámku 120/3 ( 171 00 Praha 7 

IČO: 00064459 ( DIČ: CZ00064459 ( www.zoopraha.cz

 č.j. PROV/1837/16       


            

V Praze dne 19. 7. 2015 









Počet listů: 4                              

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
zadavatel Vás v analogii zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vnitřní směrnice č. 4/2013 Zoologické zahrady hl. m. Prahy, vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 zákona s názvem

„Oprava historického zábradlí výběhu pandy červené“
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název:


Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Sídlo:


U Trojského zámku 120/3, 171 00  Praha 7

Právní forma:

příspěvková organizace
IČ:  


00064459

zastoupená Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
2. Druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava (zrestaurování) historického litinovo-ocelového zábradlí venkovního výběhu expozice pandy červené, která je umístěna v prostoru za hlavním návštěvnickým vchodem do areálu Zoo Praha. 
Dálka zábradlí :

15 bm

Výška zábradlí :
 1 m

Materiálové provedení :

svislé prvky (sloupky) - litina





vodorovné prvky (spojovací tyče, madlo) – ocel

viz. příloha č. 2 - foto

V rámci zakázky budou realizovány tyto práce (rámcový přehled) :

· Úplné  n e a b r a z i v n í (viz. zdůvodnění dále) odstranění všech původních nátěrů a volných korozních produktů až na holý kov v celé ploše kovové konstrukce na stupeň kvality předúpravy povrchu na st. 3 dle ČSN ISO 8501-1,

· Odstranění zbytkové koroze před aplikací nátěrového systému,

· Aplikace třívrstvého nátěrového systému níže uvedené skladby v nominální tloušťce nátěrového filmu (NDFT) 200 µ :
1. Vrstva - dvousložkový vysokosušinový (HS) 2K epoxi mastic, např. plněný hliníkem 80µm,
2. Vrstva - dvousložkový vysokosušinový (HS) 2K epoxi mastic 80µm,
3. Vrstva – finální nátěr nátěrovou hmotou „kovářská černá“ 40µm, 

· Ekologická likvidace nebezpečného odpadu.
Zadavatel upozorňuje, že starý nátěrový systém obsahuje v základním nátěru chemický prvek olovo (Pb) – viz. příloha č. 3,  a požaduje, aby veškeré činnosti byly prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k rozprachu do okolí a ke kontaminaci prostoru výběhu a jeho okolí tímto zdraví škodlivým prvkem. 
Zadavatel proto požaduje, aby práce na odstranění starého nátěru byly prováděny v uzavřeném prostoru (zaplachtování, systém svařovacího boxu apod.) se současným odsáváním odstraňovaného materiálu, s průběžným úklidem pracoviště, denním úklidem pracoviště a konečným úklidem celého dotčeného prostoru a to takovou technologií, aby vznikalo minimální množství kontaminantu – např. použití vibračních jehel z odpovídajícího materiálu (nerez) ve vztahu k materiálu zábradlí (litina), šábrování nebo kartáčování apod..
Zhotovitel nese odpovědnost za případnou kontaminaci okolí nebezpečným odpadem.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

4.1 Základní kvalifikační kritéria

Zadavatel požaduje k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložit čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona.

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady


Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit:

· dle § 54 písm. a) kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,

· dle § 54 písm. b) kopii dokladu prokazujícího oprávnění pro předmět plnění této veřejné zakázky – živnostenský list či podobný relevantní doklad.
Dokumenty budou předloženy v prostých kopiích. 
4.3 Technické kvalifikační předpoklady


Zadavatel požaduje k prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit:

- 
dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona min. 2 obdobné zakázky, provedené dodavatelem za posledních 5 let s kontakty na objednatele. Obdobnou zakázkou se rozumí stavební zakázka v hodnotě nejméně 0,2 mil. Kč (bez DPH), jejímž předmětem byla oprava litinové nebo ocelové konstrukce s úplným odstraněním nevyhovujícího nátěrového systému a aplikací nového nátěrového systému.
5. Požadavky a podmínky na zpracování nabídky

a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka.

b) Nabídka musí být svázaná nebo jinak upravená nerozebíratelným způsobem a jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů musí být očíslovány vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

c) Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto provedené opravy opatřeny datem a podepsány osobou, resp. osobami podepisujícími nabídku.

d) Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zejména v § 68 odst. 2 zákona. Součástí nabídky musí být veškeré doklady k prokázání splnění kvalifikace. Podání nabídky se řídí ustanovením § 69 zákona.
e) Uchazeč ve své nabídce popíše způsob zabezpečení místa provádění díla proti rozprachu zdraví škodlivého olova do okolí a způsob likvidace starého nátěrového systému a uvedení prostoru výběhu a jeho okolí do hygienickým a enviromentálním normám odpovídajícího stavu.
f) Součástí nabídky je k této výzvě přiložený návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
g) Součástí nabídky bude denní harmonogram prováděných prací, z kterého bude zřejmá doba provádění prací od převzetí místa plnění do předání ukončeného díla.

Nabídky, které nebudou splňovat beze zbytku zadávací podmínky stanovené v této výzvě k podání nabídek, budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k  zahájení, provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude uvedena jako součet nabídkových cen jednotlivých částí díla – položkový rozpočet zpracovaný dodavatelem nejméně v rozsahu :

· Odstranění starých nátěrů a zbytkové koroze,

· Aplikace nového nátěrového systému,

· Likvidace nebezpečného odpadu.

Celková nabídková cena bude stanoven v Kč ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. 
7. Obchodní podmínky

Návrh smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 této výzvy obsahuje obchodní podmínky, které považuje zadavatel za závazné. 
Zadavatel požaduje, aby dílo bylo zahájeno v 33. nebo 34. týdnu 2016 a dokončeno a předáno v termínu dle uchazečem navrženého harmonogramu (bod 5.g této výzvy),  nejpozději však 30. 9. 2016.
Uchazeč podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče stvrzuje, že tento návrh SoD bezezbytku akceptuje. 
8. Způsob hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona dle nejnižší nabídkové ceny a postupem uvedeným v § 79 zákona. 

9. Prohlídka místa plnění


Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 26. 7. 2016 v 08:00 hodin. Sraz zájemců je u hlavního návštěvnického vstupu do zoologické zahrady z komunikace U Trojského zámku. Kontaktní osobou je p. Ing. Karel Hasman, vedoucí provozního odboru, email: hasman@zoopraha.cz, tel.: +420 603544078.
10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději tři pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osobou je p. Ing. Karel Hasman, vedoucí provozního odboru, tel. +420 603544078, e-mail: hasman@zoopraha.cz.
11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 8. 2016 v 10 00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu sídla zadavatele nebo předat osobně v pracovních dnech v době od 8 00 do 15 00 hodin (poslední den lhůty, tedy 2. 8. 2016, pouze do 10 00) v podatelně v sídle zadavatele.

12. 
Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení tohoto zadávacího řízení. Současně si zadavatel vyhrazuje právo jednat se zhotovitelem o změně termínu realizace zakázky zejména z provozních důvodů na straně zadavatele.









Ing. Šárka Nováková









ekonomicko-provozní náměstkyně
Příloha: 
č. 1 Návrh SoD
č. 2 foto zábradlí
č. 3 zkušební protokol

č. 4 Směrnice upravující pohyb osob v Zoo Praha

č. 5 Čestné prohlášení
PAGE  
2

